# 📱 Desenvolvimento do App

Aplicativo: MAPA TEXTIL – Mapa de Resíduos Têxteis de Goiânia

- Funcionalidades do Aplicativo: (Funções do app)

- Cadastro de empresas têxteis

- Registro de geração de resíduos

- Mapa de pontos de coleta

- Solicitação de coleta

- Dashboard com dados ambientais

- Relatórios de reciclagem

- Equipe necessária (Total aproximado: 8 pessoas)

| Profissional | Qtd | Custo Mensal | Custo Total 06 meses | Função |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Manager | 1 | R$ 15.000 | R$ 90.000 | Planejamento do projeto |
| UX/UI Designer | 1 | R$ 9.000 | R$ 54.000 | Design do aplicativo |
| Desenvolvedor Mobile | 2 | R$ 12.000 | R$ 144.000 | Desenvolvimento Android/iOS |
| Desenvolvedor Backend | 1 | R$ 12.000 | R$ 72.000 | API e banco de dados |
| Cientista de Dados | 1 | R$ 14.000 | R$ 84.000 | Análise de dados de resíduos |
| Engenheiro de Dados | 1 | R$ 13.000 | R$ 78.000 | Pipeline de dados |
| QA/Testes | 1 | R$ 8.000 | R$ 48.000 | Testes e qualidade |
| DevOps | 1 | R$ 13.000 | R$ 78.000 | Deploy e infraestrutura |
|  |  |  | R$ 648.000 |  |

- Tempo de desenvolvimento (aproximadamente de 06 a 08 meses)

| Fase | Duração |
| --- | --- |
| Planejamento | 1 mês |
| Design UX/UI | 1 mês |
| Desenvolvimento Backend | 3 meses |
| Desenvolvimento Mobile | 4 meses |
| Integração de dados | 2 meses |
| Testes | 1 mês |
| Deploy | 1 mês |